Verslag Programming

Team: Alpha Boys

Datum: Di 13 oktober 2015

Versie: 1.1.0

# Teamgegevens

## Contactgegevens

*Geef hier per teamlid de contactgegevens. Tip: Gebruik een applicatie als Telegram om te communiceren als je niet op de HU bent. Je hebt daar een telefoonnummer voor nodig.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naam** | **Emailadres (@student.hu.nl)** | **Telefoonnummer** |
| Wesley | wesley.degooijer@student.hu.nl | 06 38 75 30 06 |
| Jawad | jawad.faiz@student.hu.nl | 06 36 10 44 84 |
| Stephan | stephan.wijnands@student.nl | 06 55 97 93 04 |
| Mostafa | mosatafa.khattat@student.hu.nl | 06 21 53 66 05 |
|  |  |  |


## Rolverdeling

*Beschrijf hier de rollen die iedereen vervult. Iedereen programmeert aan de applicatie, dus iedereen is teamlid. Echter, het werk van teamleider/analist/tester kost tijd, dus dat wordt enigszins gecompenseerd met de tijd die aan het programmeren wordt besteed.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rol** | **Beschrijving** | **Naam / Namen** |
| Teamleider | Leidt de vergaderingen. Houdt bij wie welke taak doet, en of alles op tijd wordt opgeleverd. | Stephan |
| Analist | Analyseert het probleem/ de taak, en maakt vervolgens een globaal overzicht van de applicatieworkflow. | Jawad |
| Tester | Test of de applicatie daadwerkelijk doet wat deze moet doen: Komt het overeen met de opdracht en de applicatieworkflow? | Mostafa / Wesley |
| Teamlid | Programmeert delen van de applicatie | Wesley / Mostafa |

# Applicatieworkflow

*Beschrijf hier in globale zin wat voor taken/activiteiten in het systeem er te onderscheiden zijn in de opdracht / het probleem. Laat zien hoe deze taken elkaar opvolgen. Doe dit bijvoorbeeld in een PSD of in een workflow. Zoek op Google voor voorbeeld van workflows.*



# Planning en taakverdeling

*Geef hier aan wat de taken per teamlid zijn, en of ze al voldaan zijn.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teamlid** | **Taak** | **Geschatte uren** | **Deadline** | **Voldaan?** | **Reële uren** |
| Wesley | Programeren schermen | 12 | Donderdag | Ja | 15 |
| Jawad | Ontwerpen en documenteren | 10 | Woensdag | Ja | 10 |
| Wesley | Leiden en bijsturen werk teamleden | 5 | Donderdag | Ja | 4 |
| Mostafa | Programeren en structuur code applicatie | 15 | Donderdag | Ja | 14 |
| Wesley | PSD ondersteuning | 2 | Dinsdag | Ja | 2 |
| Wesley | Maken voortgangsverslag | 1 | Woensdag | Ja | 2 |
| Stephan | Onderstuening programeren code beginschermen | 3 | Dinsdag | Ja | 3 |
| Stephan | Ondersteuning PSD | 4 | Dinsdag | Ja | 3 |
| Stephan | Github omgeving installeren | 3 | Maandag | Ja | 3 |
| Mostafa | Programeren andere scherm met invoer gebruiker | 10 | Woensdag | Ja | 11 |

# Zelfreflectie

*Ieder teamlid beschrijft hier zijn/haar eigen reflectie volgens de STARR-methode, en geeft op deze manier aan wat er goed ging, en wat er beter kan. Kijk voor meer info op* [*http://www.minorondernemen.nl/wp-content/uploads/2014/09/extra\_info\_h3\_reflectie\_starr-methode.pdf*](http://www.minorondernemen.nl/wp-content/uploads/2014/09/extra_info_h3_reflectie_starr-methode.pdf)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teamlid** | **Situatie** | **Taak** | **Actie** | **Resultaat** | **Reflectie** |
| Jawad |  |  |  |  |  |
| Mostafa |  |  |  |  |  |
| Stephan |  |  |  |  |  |
| Wesley |  | Mijn taak was om de |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# Peer feedback

*Beschrijf hier wat er goed ging, en wat voor verbetering vatbaar is. Denk aan communicatie, afspraken nakomen, leiderschap, proactieve houding, omgaan met kritiek, luisteren, voor je mening uitkomen, etc.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Teamlid** | **Top** | **Tip** |
| Wesley | Goede communicatie, werkhouding is goed, en hielp bij alles wat opgeleverd moest worden wel mee. | Afspraken nakomen, omdat het soms onduidelijk was waar en wanneer we zouden afspreken. |
| Jawad | Feedback is goed, actieve houding, kwam afpraken goed na. | Jawad had wat moeite met programeren, uitleg van de code van de programeurs was handig geweest als Jawad hier om vroeg. |
| Stephan | Goede leiderschap, kijkt bij alles wel mee. Houd alles goed in de gaten en heeft een goede communicatie | Planning was minder, het leiderschap was goed op momenten dat we bij elkaar waren. Soms waren afspraken onduidelijk. |
| Mostafa | Goede programeur, project is snel uitgevoerd, werkt zelfstandig thuis door. | Mostafa werkt op een hoog tempo, en als er opmerkingen waren, kon hij misschien wat beter voor zijn mening uitkomen. |
|  |  |  |

# Bijdrage aan het project

*Ieder teamlid geeft voor ieder teamlid (anoniem) een waardering van diens bijdrage op een schaal van 1-10. 1 staat voor “zeer weinig bijgedragen”, 10 staat voor “zeer veel bijgedragen”. Om de anonimiteit te waarborgen, kunnen teamleden briefjes met hun waardering een zak stoppen. Of wijs iemand (teamleider) aan die de waarderingen (quasi-anoniem) verzamelt.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teamlid** | **Bijdrage (1-10)** | **Bijdrage (1-10)** | **Bijdrage (1-10)** | **Bijdrage (1-10)** |
| Wesley |  |  |  |  |
| Mostafa |  |  |  |  |
| Jawad |  |  |  |  |
| Stephan |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |